## Slide 1: Создание программного продукта
http://lelina.tilda.ws/it_development

## Slide 2
1. Спецификация (ТЗ) и архитектура
2. Реализация
3. Тестирование и документирование
4. Внедрение и техническая поддержка
Четыре фазы разработки ПО

## Slide 3
1. Спецификация (ТЗ) и архитектура: разработка функциональных требований к ПО (технического задания) [аналитик];
разработка архитектуры системы [инженер-архитектор]
2. Реализация: разработка структуры базы данных (далее - БД) [программист] ;
кодирование: разработка программной логики, функций, интерфейса [программист];
интеграция с другими информационными системами (при необходимости) [программист]

## Slide 4
3. Тестирование и документирование: разработка сценариев тестирования [программист/тестировщик];
разработка автотестов [QA программист];
функциональное (ручное) тестирование [тестировщик];
разработка технической документации [программист];
разработка пользовательской документации [технический писатель]
4. Внедрение и техническая поддержка: внедрение, обучение пользователей, сбор замечаний и ошибок [аналитик-консультант];
техническая поддержка (сбор замечаний, исправление ошибок, консультирование пользователей) [специалист]

## Slide 5
Классическая схема
цикла разработки ПО

## Slide 6: Разработка требований к ПО

## Slide 7
Бизнес-требования (business requirements) содержат высокоуровневые цели организации или заказчиков системы ... оформляются в форме документа об образе и границах проекта, который еще иногда называют уставом проекта Требования пользователей (user requirements) описывают цели и задачи, которые пользователям позволит решить система. Функциональные требования (functional requirements) определяют функциональность ПО, которую разработчики должны построить, чтобы пользователи смогли выполнить свои задачи в рамках бизнес-требований. Функциональные требования документируются в спецификации требований к ПО (software requirements specification, SRS), где описывается так полно, как необходимо, ожидаемое поведение системы. Характеристика (feature) — это набор логически связанных функциональных требований, которые обеспечивают возможности пользователя и удовлетворяют бизнес-цели.

## Slide 8: Основными проблемами данного этапа являются:
недостаточное вовлечение пользователей;
«разрастание» требований пользователей;
неоднозначность требований (разные трактовки и восприятия);
добавление функций, которых нет в спецификации;
минимальная спецификация (в итоге Заказчик получит не тот продукт, который ожидал);
не полный охват всех классов пользователей (не будут учтены все необходимые функциональные возможности).
Чтобы управлять границами требований, необходимо уточнить бизнес-цели и границы проекта, а также критерии успеха и ожидаемую пользу.

## Slide 9
Для продукта, который будет использоваться внешними пользователями, необходимо собрать их пожелания и предложения к продукту. Это достаточно сложный процесс. Получить информацию от внешних клиентов возможно при личном контакте (общении), с помощью формы обратной связи «Ваши предложения», при проведении анкетирования (опроса). Онлайн опрос возможно оформить, например, с помощью таких приложений, как surveymonkey, survio и др.

## Slide 10
Оформление требований в виде документа зависит от целей и масштаба проекта. Рассмотрим некоторые приемы, применяемые для документирования функциональных требований к программным системам: 1) разработка в соответствии с ГОСТами серии 19 и 34. ГОСТы предоставляют четкую структуру разрабатываемой документации, обладают свойствами полноты и непротиворечивости, а также снимают спорные вопросы между исполнителем и заказчиком к результатам работ. Ограничения: - сложность разработки, согласования и дальнейшей поддержки - жесткие требования к детализации

## Slide 11
2) пользовательские истории (англ. User Story) — способ описания требований к разрабатываемой системе, сформулированных как одно или более предложений на повседневном языке пользователя. Применяется в Scrum методологии как быстрый способ документирования требований клиента, без необходимости разрабатывать обширные формализованные документы и впоследствии тратить ресурсы на их поддержание. Ограничения: - отсутствие деталей, что ведет к различным интерпретациям - могут плохо масштабироваться на больших проектах - требуется большая компетенция от разработчика - не учитывают полного бизнес-процесса и, как результат, в итоге могут оказаться ошибочными из-за отсутствия всестороннего исследования предметной области.

## Slide 12
3) сценарии использования описывают процесс и его шаги подробно, и могут быть сформулированы с точки зрения формальной модели. Сценарий самодостаточен. Он обеспечивает всю необходимую информацию и детали для понимания. Сценарий описывается как «обобщенное описание ряда взаимодействий между системой и одним или более агентами, где агент — пользователь или другая система». Сценарий использования описывает: «кто» и «что» может сделать с рассматриваемой системой или "что" система может сделать с «кем» или «чем». Ограничения: - Так как нет никаких полностью стандартных определений сценариев, качество зависит только от навыков создателя сценария - не учитываются такие требования, как платформа, производительность, синхронизация, безопасность - не описываются пользовательские интерфейсы

## Slide 13
4) прецедент (англ. Use Case) - спецификация последовательностей действий (варианты последовательностей и ошибочные последовательности) в Унифицированном языке моделирования (UML), которые может осуществлять система, подсистема или класс, взаимодействуя с внешними действующими лицами (англ. Actors). 5) спецификация требований программного обеспечения (англ. Software Requirements Specification, SRS) является полным описанием поведения системы, которая будет создана, а также нефункциональные требования в виде дополнительных ограничений (требования к эффективности, безопасности и др.).

## Slide 14
6) дизайн продукта - разработка пользовательских интерфейсов. Выделяют UX и UI дизайны. Простыми словами: UX делает интерфейсы полезными, а UI делает интерфейсы красивыми.
По словам дизайнера Ника Бабича: " UX дизайнер, скорее будет разрабатывать потоки пользователей, шаги, которые пользователь предпримет, чтобы, например, подписаться на рассылку. Каким шагам они будут следовать и как они поймут, что всё удалось? Затем проект переходит UI дизайнеру. UI дизайнер усовершенствует эти взаимодействия добавляя цвет и подчеркивая оригинальный дизайн, давая им подсказки, и показывая направление к новостной рассылке."

## Slide 15: Список литературы:
https://it.rfei.ru/course/~jRzS/~PzPM
http://lelina.tilda.ws/it_development
https://www.edsd.ru/ru/princypy/cikl_razrabotki_po
https://experrto.io/articles/~startap-s-nulia-luchshiie-biznies-modieli~4109/
http://lelina.tilda.ws/it_development